|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

En general, el grupo ha podido cumplir la mayoría de las actividades según la carta Gantt. Se completaron las tareas de diseño de arquitectura, modelado de datos y primera integración del sistema IoT(LoRaMesh)con el backend. Las principales dificultades se dieron en la etapa de conexión con la API de alertas y el despliegue del tablero en la nube, debido a tiempos de configuración y compatibilidad entre servicios. Entre los factores facilitadores destacan la buena coordinación del grupo, la división clara de roles y la experiencia previa en Big Data y gestión de proyectos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar las demoras, se priorizó la comunicación constante entre integrantes y la planificación semanal mediante reuniones cortas tipo daily scrum. Además, se decidió documentar cada iteración en un registro compartido para identificar tempranamente bloqueos técnicos. En los próximos días se planea reforzar la automatización de los flujos de datos con scripts reproducibles y la gestión de versiones en GitHub, para evitar duplicidad y pérdida de avances.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El trabajo ha sido consistente, mostrando avances técnicos sólidos y buena organización. Destaco la claridad del diseño, la integración de tecnologías relevantes (IoT, BigQuery, dashboards) y la orientación al propósito del proyecto. Para mejorar, se podría dedicar más tiempo a pruebas de usuario y validación del flujo completo de datos (desde los nodos hasta el tablero), así como a mejorar la presentación visual y usabilidad del dashboard.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría recibir retroalimentación del docente respecto a: - La factibilidad de escalar el prototipo hacia un entorno con más nodos LoRa. - Recomendaciones sobre cómo evaluar el rendimiento de transmisión y almacenamiento. - Sugerencias sobre indicadores clave (KPIs) adicionales para el tablero.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, se acordó redistribuir algunas tareas: - Carlos: continuará con la parte de datos y automatización (pipelines y dashboards). - Claudio: asumirá documentación técnica y presentación. - Renzo: apoyará en pruebas y verificación de conectividad IoT. También se agregará una nueva actividad: la creación de un registro de alertas simuladas para validar los flujos antes del despliegue final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo mantiene una buena comunicación, respeto por los tiempos y una actitud colaborativa. Se destaca la responsabilidad individual y la disposición para resolver problemas en conjunto. Como aspecto a mejorar, se podría fortalecer la planificación anticipada de entregables intermedios para evitar acumulación de tareas hacia el cierre de cada sprint.