Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase se logró consolidar la arquitectura técnica del proyecto PRAC/ZonaTerra, integrando los módulos de comunicación IoT basados en nodos LoRa Mesh, el almacenamiento de datos en la nube mediante BigQuery y la visualización en paneles de control. Las principales actividades completadas incluyen: - Diseño e implementación del flujo de ingesta de datos (mensajes LoRa → backend → base de datos). - Configuración de los canales de comunicación y validación de transmisión de datos simulados. - Creación de la primera versión del tablero analítico, mostrando métricas de cobertura, frecuencia de alertas y tipo de evento. - Revisión del plan de riesgos y actualización del backlog según retroalimentación docente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustó el objetivo específico 3, pasando de “implementar un sistema de comunicación IoT resiliente” a “prototipar un sistema de comunicación IoT de emergencia con visualización en línea de alertas”, para alinearlo al alcance actual y recursos disponibles. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil con iteraciones cortas tipo sprint. Se utiliza Scrum adaptado con reuniones semanales y tableros Kanban para seguimiento. La validación de entregables se realiza mediante demostraciones internas y pruebas funcionales. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Implementar soluciones IoT. | Configuración de nodos LoRa y pruebas de cobertura | Nodos Heltec V3, gateway, IDE Arduino. | 2 semanas | Carlos | Requiere línea de vista y calibración. | En curso | No requiere ajuste. |
| Analizar datos de manera local | Crear dataset y ETL hacia BigQuery | Cuenta GCP, scripts Python | 3 semanas | renzo | Scripts probados con implementación de datos de manera local | completado | Se añadió validación automática |
| Gestionar riesgos del proyecto | Actualizar matriz de riesgos y mitigaciones | Excel / Power BI | 1 semana | Grupo | Se agregó riesgo de conectividad IoT | En curso | Ajuste en clasificación |
| Presentación y documentación | Elaborar informe y PPT | Word / Canva | 1 semana | Claudio | En preparación para revisión docente | En cursos | Ajuste de fechas finales |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: dominio de herramientas de datos y experiencia previa en arquitectura Big Data, comunicación fluida y compromiso del grupo. Dificultadores: retrasos en la configuración de red LoRa por compatibilidad de firmware, disponibilidad limitada de hardware y ajustes de conexión GCP. Para abordar los obstáculos, se realizó documentación detallada de configuración, y se planificó un flujo alternativo de simulación de datos cuando los nodos físicos no estuvieran disponibles.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se amplió la duración de la actividad de dashboards y se unificaron dos tareas de validación en una sola (“Validación técnica y funcional”), para optimizar tiempo. No se eliminaron actividades, solo se reorganizaron.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La preparación de la presentación final está pendiente debido a la priorización de pruebas técnicas. Se programó un sprint adicional para completarla antes de la siguiente revisión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.